Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 13.04.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Elia: Su Trello ho assegnato i lavori seguendo il gant consultivo:   * Implementazione file pdf Luca * Implementare magazzino lego Elia * Implementazione codice a barre Luca * Implementazione aquisizione video Elia * (Extra) Lettura codice a barre Elia e Luca |
| Luca: Ho cercato e trovato una libreria che possa agevolare la lettura del QR Code e ho iniziato a vedere se questa libreria può tornarci utile. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Elia: Il sito samtstock da’ degli errori di acesso.  Risolto: completare parametri del metodo mysqli\_connect(host, name, password, database) nel file …/xampp/php/pear/mysqlcon.php. |
| Luca: Ho avuto svariate difficoltà riguardo alla lettura del Qr code:  Tramite il file ‘provaQr.php’ effettuo un require verso il file ‘lib/QrReader.php’ che contiene la classe QrReader.  Ma, al momento della creazione dell’oggetto QrReader, avviene un Fatal Error che dichiara che la classe QrReader non esiste.  Risolto:  Per risolvere questo problema ho dovuto aggiungere il namespace ‘Zxing’ a provaQr.php ma, essendo tutti i files collegati fra loro, questo errore mi viene riportato su un file diverso tutte le volte che lo risolvo su ogni file. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Elia: |
| Luca: A causa di questo problema sono rimasto leggermente indietro, cercherò di recuperare la prossima lezione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Elia: |
| Luca: Durante la prossima lezione ho l’obiettivo di mettere apposto il problema citato prima e provare a far decodificare un QR Code dal nostro codice php per testarlo e verificarne il funzionamento. |