Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 23.03.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Elia: Su Trello ho assegnato i lavori seguendo il gant consultivo:   * Implementazione file pdf Luca * Implementare magazzino lego Elia * Implementazione codice a barre Luca * Implementazione aquisizione video Elia * (Extra) Lettura codice a barre Elia e Luca   Ho letto buona parte dei file .php del progetto originale e ho incominciato ad implementare l’inserimento del file .pdf. Ho aggiunto la colonna nella tabella prodotti per contenere la path del file pdf che viene salvata sul server. Per l’upload del file ho preso spunto dal codice scritto da Angelo (autore originale) per caricare la foto del prodotto, una volta inviato il prodotto scarica il file dandogli un nome univoco aggiungendo il tempo dell’upload nel nome nel file items.php. Ho cambiato i file itemsG.php e index.php in modo da visualizzare la colonna appena aggiunta.  Non è al momento possibile un nuovo prodotto con pdf annesso. |
| Luca: Ho cercato e trovato una libreria che possa agevolare la lettura del QR Code e ho iniziato a vedere se questa libreria può tornarci utile. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Elia: Il sito samtstock da’ degli errori di acesso.  Risolto: completare parametri del metodo mysqli\_connect(host, name, password, database) nel file …/xampp/php/pear/mysqlcon.php. |
| Luca: Ho avuto svariate difficoltà riguardo alla lettura del Qr code:  Tramite il file ‘provaQr.php’ effettuo un require verso il file ‘lib/QrReader.php’ che contiene la classe QrReader.  Ma, al momento della creazione dell’oggetto QrReader, avviene un Fatal Error che dichiara che la classe QrReader non esiste.  Risolto:  Per risolvere questo problema ho dovuto aggiungere il namespace ‘Zxing’ a provaQr.php ma, essendo tutti i files collegati fra loro, questo errore mi viene ritornato su un file diverso ogni volta che lo risolvo su un altro file. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Elia: |
| Luca: A causa di questo problema sono rimasto leggermente indietro, cercherò di recuperare la prossima lezione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Elia: |
| Luca: Durante la prossima lezione ho l’obiettivo di mettere apposto il problema citato prima e provare a far decodificare un QR Code dal nostro codice php per testarlo e verificarne il funzionamento. |