Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.04.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Elia: Ho modificato i titoli di alcune pagine perché contenevano a un punto esclamativo alla fine che puo’ dare fastidio.  Ho modificato il contenuto del tag <title> al file index.php da “Welcom! Francesco!” a “Benvenuto Francesco”.  Ho nascosto il campo “id” dalle tabelle che rendono visibile la lista dei prodotti e delle categorie perché lo ritengo un campo inutile.  Ho cambiato il messaggio che appre quando si cancella una categoria o un prodotto, adesso non specifica l’id della categoria o prodotto che si vuole cancellare.  Abbimo parlato con il server è abbiamo discusso su altre funzionalità da aggiungere al prodotto:   * Creare una gerarchia nelle categorie (padre – figlio) * Ordinare un prodotto tramite scansione di codice QR * Ricerca tramite categoria * Creare un view semplificata per l’utente * Stampare codice QR per i prodotti   Inoltre abbiamo messo da parte l’idea di riconoscere gli elementi tramite fotocamera e implementare la catalogazione dei lego l’abbiamo ritenuta non necessaria. |
| Luca: Oggi ho totalmente completato l’implementazione del sistema di catalogazione tramite codice a barre.  Quando si andranno a visualizzare i dettagli del singolo prodotto si potranno vedere il codice a barre e il codice Qr del dato prodotto:  Oltre alla visualizzazione del singolo codice, ho creato una pagina ‘simpleViewCategoria’ che, una volta selezionata la categoria desiderata, mostra tutti i prodotti al suo interno, il loro codice a barre, il loro codice Qr e, se presente, una foto del prodotto.  Questa schermata ha una grafica spoglia volutamente in modo da rendere più semplice la lettura e l’eventuale stampa della pagina.  Tengo a specificare come quest’ultima pagina non sia ancora completata. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Elia: |
| Luca: Ho avuto difficoltà con l’interfacciarmi al database per prenderne i dati, dopo aver compreso meglio le funzioni PHP grazie alla documentazione presente sul sito ufficiale <http://www.php.net/> ho risolto abbastanza agevolmente i miei problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Elia: |
| Luca: Sono completamente in linea con ciò che è stato pronosticato, solamente il test della catalogazione dei prodotti tramite codice a barre è ancora mancante. Esso verrà effettuato settimana prossima. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Elia: |
| Luca: La prossima settimana devo finire la pagina ‘simpleViewCategoria.php’ e iniziare la ricerca tramite categorie. |